顽童日记

产品规划文档 · 2026 Roadmap

版本：v1.0　日期：2026年6月　负责人：chenshanghe

生产域名：urchins.life

# 1. 产品战略方向

## 1.1 当前阶段定位

顽童日记当前处于「产品验证期」——核心功能（随记、游记、AI 合成、微信支付）已上线并稳定运行。2026 年的目标是从「能用」升级到「好用、留得住用户、能赚钱」。

| 战略维度 | 现状 | 2026年目标 |
| --- | --- | --- |
| 用户规模 | 早期种子用户 | 通过社交/分享功能实现自然增长 |
| 商业化 | 微信支付上线，转化率待验证 | 接入 Paddle 覆盖海外，优化付费转化漏斗 |
| 产品深度 | 核心功能完整 | 提升 AI 质量、内容发现、用户粘性 |
| 技术健康度 | 稳定运行 | 完善监控、性能优化、自动化测试 |

## 1.2 三大核心目标（OKR）

### O1：提升用户留存与活跃

- KR1.1：新用户 7 日留存率 ≥ 40%

- KR1.2：月活用户中 AI 功能使用率 ≥ 60%

- KR1.3：分享功能带来的新注册用户占比 ≥ 20%

### O2：建立可持续商业化

- KR2.1：付费转化率（免费→Pro/Plus）≥ 5%

- KR2.2：接入 Paddle，覆盖海外用户支付

- KR2.3：月订阅续费率 ≥ 80%

### O3：构建内容生态

- KR3.1：广场日均 UV 增长，内容发现率提升

- KR3.2：用户生产游记数量环比增长 ≥ 30%

- KR3.3：平均每用户关注数 ≥ 3

# 2. 里程碑规划

| 里程碑 | 时间 | 核心交付 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0：核心功能上线 | 2025 Q4 | 随记/游记/AI合成/AI规划/微信支付/PWA | ✓ 已完成 |
| M1：体验打磨 | 2026 Q1–Q2 | AI Prompt 升级、排版优化、离线增强、分享修复 | ✓ 已完成 |
| M2：商业化完善 | 2026 Q3 | Paddle 接入、订阅管理入口、付费漏斗优化 | 📋 已规划 |
| M3：社交增长 | 2026 Q3–Q4 | 广场算法、推荐系统、分享裂变、成就体系增强 | 📋 已规划 |
| M4：AI 能力升级 | 2026 Q4 | 多模态（图片描述）、AI 润色、智能标签 | 📋 已规划 |
| M5：移动端原生 | 2027 Q1 | Expo React Native App（iOS/Android） | ○ 待定 |

# 3. 2026 Q3 详细规划（7–9月）

## 3.1 商业化专项

| 需求 | 优先级 | 工作量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Paddle 国际信用卡支付 | ● P0 紧急 | L（2周） | 注册账户→创建产品/价格→配置7个 Secrets→pay-paddle.ts 路由→前端 tab |
| 订阅管理页（升级/降级/取消） | ● P1 高 | M（1周） | 付费用户自助操作，减少客服压力 |
| 订单历史 / 支付记录页 | ● P1 高 | S（3天） | /settings/orders 展示历史订单和状态 |
| 付费成功邮件通知 | ● P2 中 | S（2天） | 通过 Clerk/Resend 发送购买确认邮件 |
| 年付自动续费提醒 | ● P2 中 | S（2天） | 到期前7天邮件提醒，减少流失 |
| 免费用户升级引导优化 | ● P1 高 | M（4天） | 配额用尽弹窗A/B测试，提升转化 |

## 3.2 AI 能力专项

| 需求 | 优先级 | 工作量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合成前提示词预览/编辑 | ● P1 高 | S（3天） | 展示最终 prompt，用户可自定义调整后再合成 |
| AI 合成超时友好提示 | ● P1 高 | S（1天） | DeepSeek 超时/500 时展示重试按钮+提示文案 |
| 写作风格更多预设 | ● P2 中 | S（2天） | 内置5种官方风格模板（小红书体/文艺体/纪实体等） |
| AI 合成用量统计图表 | ● P2 中 | M（3天） | 设置页展示本月 AI 使用情况和历史趋势 |
| AI 规划变更摘要弹窗 | ● P1 高 | S（2天） | 重新规划前展示「本次修改了哪些字段」对比弹窗 |
| 单字段重置为原计划值 | ● P1 高 | S（2天） | 字段旁加「↺ 恢复原值」按钮 |

## 3.3 用户体验专项

| 需求 | 优先级 | 工作量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 离线图片渐入动画 | ● P2 中 | S（1天） | 缓存图片加载时淡入，替代突然出现 |
| Service Worker 缓存手动清理 | ● P2 中 | S（1天） | 设置页「清除缓存」按钮，释放本地存储 |
| 足迹地图目的地自动补全 | ● P1 高 | M（4天） | 输入目的地时调用高德/百度 API 补全建议 |
| 随记列表搜索功能 | ● P1 高 | M（3天） | /entries 全文搜索，支持标题/正文/目的地/标签 |
| 图片批量删除 | ● P2 中 | S（2天） | /photos 相册支持多选删除 |
| 日记导出（PDF/图片） | ● P2 中 | L（1周） | 打印视图增强，支持导出为 PDF 或长图分享 |

# 4. 2026 Q4 规划（10–12月）

## 4.1 社交与内容生态

| 需求 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 广场个性化推荐 | P0 | 基于用户历史浏览/点赞/标签，替代纯时间倒序 |
| 话题/目的地聚合页 | P1 | #日本旅行、#东南亚 等话题页，聚合相关游记 |
| 分享裂变机制 | P1 | 分享带个人邀请码，被邀请用户升级后邀请人得积分/延长会员 |
| 用户主页美化 | P2 | 自定义封面图、旅行数据统计（去过N个城市/N篇游记） |
| 内容审核基础设施 | P1 | 敏感词过滤 + 举报功能，保障广场内容质量 |
| 关注推荐 | P2 | 「你可能认识的旅行者」推荐，提升社交连接 |

## 4.2 AI 能力升级

| 需求 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 图片 AI 描述 | P1 | 上传图片时自动生成描述，辅助游记写作 |
| AI 润色/改写 | P2 | 已有游记选段落，AI 提供改写建议 |
| 智能标签推荐 | P2 | 根据日记内容自动推荐 3–5 个标签 |
| AI 摘要生成 | P2 | 长篇游记自动生成 50 字摘要，用于列表预览 |
| 多语言游记翻译 | P3 | 游记一键翻译为英文/日文，便于分享给外国朋友 |

## 4.3 技术债与基础设施

| 需求 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| E2E 测试覆盖率提升 | P1 | 核心流程（创建随记/AI合成/支付）自动化覆盖 |
| 错误监控接入（Sentry） | P1 | 前后端错误上报，生产问题可观测 |
| 数据库查询性能优化 | P2 | 为高频查询添加索引，监控慢查询 |
| 图片 CDN 加速 | P2 | Object Storage 前置 CDN，降低加载时间 |
| API 限流与防刷 | P1 | 保护 AI 接口和支付接口，防恶意调用 |

# 5. 2027 长期展望

## 5.1 移动端原生 App

基于 Expo React Native 构建 iOS/Android 原生应用，解决 Web 端在移动设备上体验的天花板（推送通知、相机直拍、后台同步、App Store 分发）。

| 功能 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| iOS / Android App | P0 | Expo + React Native，共享现有 API 后端 |
| 推送通知 | P0 | 点赞/评论/关注实时通知 |
| 相机直拍集成 | P1 | 随记时直接拍照，无需先打开相册 |
| 后台位置记录 | P2 | 旅行时自动记录轨迹，生成足迹热力图 |
| App Store 上架 | P0 | 苹果/安卓双端上架，配合 RevenueCat 内购 |

## 5.2 企业/团队版

面向旅行社、摄影团、学校研学等团队场景，提供多人协作共编游记功能。

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 团队工作区 | 多人共享随记池，协作合成一篇游记 |
| 角色权限 | 管理员/编辑/只读三级权限 |
| 品牌定制 | 企业 Logo + 自定义域名 |
| 用量统计后台 | 管理员查看团队 AI 用量和内容数据 |

## 5.3 内容变现生态

| 方向 | 说明 |
| --- | --- |
| 创作者激励计划 | 优质游记作者分享广告收益或平台补贴 |
| 旅行服务导流 | 游记内嵌景区门票/酒店预订深链（佣金模式） |
| 出版合集 | 精选游记整理成电子书，平台代为出版销售 |

# 6. 风险识别与应对

| 风险 | 可能性 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| DeepSeek API 涨价/限速 | 中 | 高 | 接入备用模型（如 Moonshot/Qwen），保持可切换 |
| 微信支付账号被封 | 低 | 极高 | 尽快接入 Paddle 作备份，维护好商户资质 |
| Replit 平台故障 | 低 | 高 | 做好备份和迁移预案（Vercel + Supabase） |
| 用户数据泄露 | 低 | 极高 | 定期安全审计，最小化 PII 存储，加密敏感字段 |
| AI 生成内容版权纠纷 | 中 | 中 | 明确 ToS：AI 基于用户原创内容生成，版权归用户 |
| 广场内容违规 | 中 | 高 | 敏感词过滤 + 用户举报 + 人工巡检机制 |
| 竞品抄袭核心功能 | 高 | 中 | 加快迭代节奏，构建数据护城河（用户旅行数据沉淀） |

# 7. 待决策事项

## 7.1 近期需拍板（2026 Q3 开始前）

| 问题 | 选项 A | 选项 B | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| Paddle 接入优先级 | Q3 立即做（P0） | Q4 再做 | 建议 A：有海外用户流失风险 |
| 年付自动续费 | 接入微信代扣 | 人工提醒续费 | 建议 B：先人工，降低技术复杂度 |
| 内容审核 | AI 自动+人工 | 纯人工举报 | 建议 A：规模化后人工不够 |
| 移动 App 时机 | 2027 Q1 | 等 Web 营收稳定后 | 建议 B：先把 Web 跑通再投移动 |

## 7.2 战略方向问题

- 海外市场深耕 vs 专注大陆：影响 Paddle、多语言、内容审核的优先级

- 工具型 vs 社区型：是否要加大广场/社交投入，还是聚焦做最好的个人日记工具

- 自建 AI vs 纯 API 调用：是否积累训练数据，长期是否需要 fine-tune 专属旅行写作模型

- 付费模式：纯订阅 vs 订阅+一次性买断 vs 积分消耗制（AI 次数）

# 8. 执行计划与资源评估

## 8.1 Q3 Sprint 计划（12周）

| Sprint | 周期 | 主要任务 | 交付目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 第1–2周 | Paddle 支付接入（前后端全流程） | 海外用户可完成升级付费 |
| Sprint 2 | 第3–4周 | 订阅管理页 + 订单历史页 | 付费用户可自助管理订阅 |
| Sprint 3 | 第5–6周 | AI 合成 prompt 预览/编辑 + 规划变更摘要 | AI 交互体验提升 |
| Sprint 4 | 第7–8周 | 随记搜索 + 足迹地图目的地补全 | 内容发现和地图体验改善 |
| Sprint 5 | 第9–10周 | E2E 测试覆盖 + 错误监控接入 | 生产稳定性保障 |
| Sprint 6 | 第11–12周 | Q3 复盘 + Q4 方案细化 | 路线图更新 |

## 8.2 技术工作量总览

| 模块 | Q3 预计工作量 | Q4 预计工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商业化（支付/订阅） | L (3周) | M (1周) | Paddle 为最大单项 |
| AI 能力 | M (2周) | L (3周) | Q4 含多模态，复杂度高 |
| 用户体验 | M (2周) | M (2周) | 持续迭代 |
| 社交/内容 | S (1周) | L (3周) | Q4 重点 |
| 技术基础设施 | M (2周) | M (2周) | 测试/监控/性能 |

顽童日记 · 产品规划 v1.0 · 2026年6月 · urchins.life